PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Đỗ Tiến Nam | Mã sinh viên | B25DTCN117 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 1 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | Làm theo kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Tối đa hóa giá trị sản phẩm và quản lý Product Backlog. |
| Scrum Master | Đảm bảo mọi người hiểu và áp dụng Scrum hiệu quả. |
| Developers | Phát triển Increment đáp ứng Definition of Done trong mỗi Sprint. |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mua rau củ trực tuyến | Đặt hàng | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn thêm rau củ vào giỏ và đặt hàng, để mua được sản phẩm cần thiết một cách thuận tiện. |
| Giao hàng | Theo dõi trạng thái đơn | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn giao, để biết khi nào nhận được rau củ. |
| Quản lý kho | Kiểm tra hạn sử dụng | US-03 | Là nhân viên kho, tôi muốn xem số lượng và hạn sử dụng rau củ, để loại bỏ sản phẩm không đủ điều kiện bán. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

- Epic: Nhóm nhu cầu lớn, gồm nhiều chức năng. - Feature: Một chức năng cụ thể thuộc Epic. - User Story: Mô tả một nhu cầu của người dùng, nêu rõ vai trò, chức năng và lợi ích.

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Small (Nhỏ) | US-Y gộp bốn chức năng: đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và nhận khuyến mãi, khiến phạm vi quá lớn. |
| Estimable (Có thể ước lượng) | Story có nhiều chức năng khác nhau nên khó ước lượng chính xác thời gian và công sức thực hiện. |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng rau củ trên ứng dụng, để mua được sản phẩm cần thiết. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng bằng phương thức phù hợp, để hoàn tất việc mua hàng thuận tiện. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn giao, để biết thời gian nhận hàng dự kiến. |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Khách phải đặt được rau củ thì release mới đạt mục tiêu cốt lõi. |
| B2 | Must | Thanh toán COD giúp khách hoàn tất đơn hàng khi nhận rau. |
| B3 | Should | Ví điện tử là phương thức thanh toán bổ sung; có thể triển khai sau COD. |
| B4 | Could | Xem vị trí shipper theo thời gian thực hữu ích nhưng không bắt buộc để nhận hàng trong ngày. |
| B5 | Won't (lần này) | Mã giảm giá sinh nhật không trực tiếp phục vụ mục tiêu ra mắt trong 6 tuần. |
| B6 | Won't (lần này) | Chatbot AI gợi ý thực đơn không thiết yếu và có thể làm tăng chi phí phát triển. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Không nên xếp tất cả vào Must vì thời gian và ngân sách có hạn. Nếu mọi hạng mục đều bắt buộc, nhóm sẽ khó ưu tiên công việc, tăng nguy cơ trễ hạn và không hoàn thành các chức năng cốt lõi đúng thời gian.